FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL  2010

El nuevo fondo FEESL  se enmarca en la Estrategia de Economía Sostenible cuyo marco jurídico es el Proyecto de Ley de Economía sostenible y que se encuentra en consonancia con la Estrategia Europea de Crecimiento 2020. Mejora de la competitividad, cambio del modelo productivo, impulso energías renovables.

Los proyectos han contribuido a dar un mayor  impulso a la Administración electrónica, a construir un modelo de economía avanzada cuyos pilares son la sostenibilidad social y ambiental.

Los 2.248 municipios de CYL (menos 1 municipio de Burgos, Reinoso de Bureba) han presentado un total de 3.921 proyectos que alcanzan a cubrir 276,5M€.

| BALANCE DE EJECUCIÓN CASTILLA Y LEÓN ENERO 2011 |
| --- |
|  | INVERSIÓN | SOCIAL | TOTAL |
| PROYECTOS PRESENTADOS | 3.528 proyectos 246.137.065 € | 393 proyectos 30.293.914 € | 3.921 proyectos 276.430.979 € |
| PROYECTOS ADJUDICADOS | 3.522 proyectos 233.501.494 € | 393 proyectos 30.293.914€ | 3.915 proyectos 263.795.408 € |
| PROYECTOS PAGO 85% | 3.489 proyectos 196.473.274 € | 384 proyectos 25.601.895 € | 3.873 proyectos 222.075.169 € 80,33% DEL FONDO |

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

| PROVINCIA | PROYECTOS PRESENTADOS | IMPORTE PRESENTADOS € | PROYECTOS CON CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN | IMPORTE ADJUDICADOS € | PROYECTOS PAGADOS | IMPORTE PAGADOS € (85%) | PROYECTOS LIQUIDADOS | IMPORTE LIQUIDADOS € (15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVILA | 376 | 16.767.588 | 376 | 16.449.776 | 373 | 13.729.470 | 164 | 743.398 |
| BURGOS | 509 | 35.498.709 | 509 | 33.068.277 | 501 | 28.007.066 | 247 | 757.269 |
| LEÓN | 518 | 51.105.069 | 518 | 49.512.990 | 516 | 41.863.394 | 256 | 2.038.221 |
| PALENCIA | 309 | 16.260.572 | 307 | 15.277.826 | 305 | 12.887.622 | 123 | 550.124 |
| SALAMANCA | 509 | 33.424.010 | 508 | 31.594.162 | 508 | 26.717.989 | 268 | 1.079.613 |
| SEGOVIA | 314 | 15.588.152 | 312 | 14.490.377 | 299 | 12.033.915 | 134 | 615.016 |
| SORIA | 236 | 9.949.339 | 236 | 9.637.687 | 236 | 7.981.145 | 116 | 360.006 |
| VALLADOLID | 384 | 47.949.430 | 384 | 44.793.496 | 380 | 37.145.755 | 172 | 948.633 |
| ZAMORA | 373 | 19.594.196 | 372 | 18.676.903 | 371 | 15.836.918 | 162 | 709.884 |
| TOTAL | 3.528 | 246.137.065 | 3.522 (99,8%) | 233.501.494 | 3.489 (98,8%) | 196.473.274 (84,1%) | 1.642 (46,5%) | 7.802.164 (3,17%) |

- Diferencia entre importes adjudicados y presentados: 12.635.571€

- Pendientes de Justificar la adjudicación (plazo: 31.12.2010)

Palencia: Barruelo de Santullán (2 proyectos)

Salamanca: La Alberca (1)

Segovia: Villeguillas y P1 proyecto de los 13 aprobados en Santa María la Real de Nieva

Zamora: Peleas de Abajo.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GASTO SOCIAL

| PROVINCIA | PROYECTOS PRESENTADOS | PROYECTOS PAGADOS | IMPORTE PAGADOS (85%) | PROYECTOS LIQUIDADOS | IMPORTE LIQUIDACIÓN (15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVILA | 24 | 24 | 1.532.950 | 14 | 62.951 |
| BURGOS | 48 | 47 | 4.145.998 | 8 | 21.409 |
| LEÓN | 64 | 63 | 2.515.369 | 1 | 1.293 |
| PALENCIA | 19 | 17 | 2.030.904 | 4 | 21.200 |
| SALAMANCA | 49 | 49 | 4.051.619 | 9 | 20.209 |
| SEGOVIA | 45 | 45 | 1.810.159 | 9 | 63.631 |
| SORIA | 25 | 24 | 236.681 | 2 | 33.647 |
| VALLADOLID | 84 | 84 | 7.848.015 | 14 | 84.977 |
| ZAMORA | 35 | 31 | 1.430.200 | 3 | 7.966 |
| TOTAL | 393 | 384 (97,7%) | 25.601.895 | 64 (16,2%) | 317.283 |

LOS AYUNTAMIENTOS PUDIERON DESTINAR EL 20% DEL FONDO A PROYECTOS DE GASTO SOCIAL: 55.404.033 €

PRESENTARON PROYECTOS POR IMPORTE DE 30.293.914€, LO QUE CONSTITUYE EL 54,67% DE LO POSIBLE.

REPERCUSIÓN DEL FONDO EN EL MERCADO DE TRABAJO.

| PROVINCIA | EMPLEOS PREVISTOS POR AYUNTAMIENTOS | EMPLEOS CREADOS O MANTENIDOS |
| --- | --- | --- |
| ÁVILA | 1.323 | 2.231 |
| BURGOS | 1.687 | 2.474 |
| LEÓN | 2.565 | 3.525 |
| PALENCIA | 991 | 1.322 |
| SALAMANCA | 2.046 | 2.483 |
| SEGOVIA | 1.095 | 1.410 |
| SORIA | 842 | 1.056 |
| VALLADOLID | 1.790 | 2.792 |
| ZAMORA | 1.445 | 2.231 |
| TOTAL | 13.784 | 19.524 |

(*) Estos datos superan en un 29,4% las previsiones iniciales de los municipios.

(*) Empleos del Fondo 2009 fueron 26.707 + 19.524= 46.231 EMPLEOS

3. OTRA FINANCIACIÓN ESTATAL A LOS MUNICIPIOS

Clara apuesta del Gobierno con las entidades locales dentro del marco general de austeridad que caracterizan a los presupuestos generales: para 2011 supone un 9% más en las entregas a cuenta por su participación en los ingresos del Estado.

- En los dos últimos años la inyección de fondos locales más importantes en la democracia de España 13.000M€ y en CYL 724M€ (120.000 M de pesetas).

- Planes provinciales de cooperación a obras y servicios de competencia municipal  en CYL se han transferido 14,5M€.

- Fondo menos de 20.000 habitantes en CYL se han repartido en este año 6,4M€ (compensa los ingresos de los municipios con menor población y con un coeficiente fiscal medio superior a 1, para que puedan alcanzar una participación en tributos del Estado de 140,41 euros por habitante) Está previsto en los PGE del 2011.

- El Secretario de Estado de cooperación territorial ha recordado que los ayuntamientos que tengan un volumen total de deuda viva inferior al 75% de sus ingresos corrientes podrán ampliar su capacidad de endeudamiento.