FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

SITUACIÓN A FECHA 23-7-09

PROYECTOS YA FINANCIADOS CON EL 70 %.

| ÁMBITO | MUNICIPIOS YA FINANCIADOS | % SOBRE EL TOTAL |
| --- | --- | --- |
| ALICANTE | 139 | 98,6 % |
| CASTELLON | 129 | 95,6 % |
| VALENCIA | 260 | 97,7 % |
| COMUNITAT | 528 | 97,4 % |

| ÁMBITO | PROYECTOS FINANCIADOS | IMPORTE | TOTAL EMPLEOS | EMP.NUEVA CREACIÓN | OTROS EMPLEOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALICANTE | 906 | 206.815.378 | 16.115 | 6.959 | 9.156 |
| CASTELLON | 331 | 69.065.923 | 4.938 | 2.011 | 2.927 |
| VALENCIA | 1.223 | 292.250.331 | 21.875 | 11.052 | 10.823 |
| COMUNITAT | 2.460 | 568.131.632 | 42.928 | 20.022 | 22.906 |

- A fecha de hoy ya se han financiado proyectos en el 97,4 % de los municipios. Ya se han financiado 2.460 proyectos, el 96,9 % del total de los presentados por los municipios de la Comunitat Valenciana.

- De esta forma, ya se ha transferido a las cuentas de los Ayuntamientos más de 568 millones de euros, equivalente al 70 % del coste total de dichos proyectos.

- El total de empleos que se generan con estos 2.460 proyectos es de 42.928 empleos, 20.022 de ellos de nueva creación. Así pues, el 46,6 % son puestos de trabajo de nueva creación.

- YA se está creando más empleo del inicialmente previsto por los ayuntamientos. En concreto un 53,2 % más. MÁS DEL 50 %  DEL PREVISTO.

- Los empleos inicialmente previstos para todos los proyectos eran 28.026, y con los proyectos ya iniciados, a fecha de hoy, ya se han creado 42.928, faltando aún 78 proyectos por iniciar su ejecución.

- A estos datos se debe añadir la generación de empleo indirecto que estas obras conllevan que se puede estimar en un 40 %  de puestos de trabajo adicionales.