FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

SITUACIÓN A FECHA 17-9-09

PROYECTOS YA FINANCIADOS CON EL 70 %.

| ÁMBITO | MUNICIPIOS YA FINANCIADOS | % SOBRE EL TOTAL |
| --- | --- | --- |
| ALICANTE | 141 | 100,0 % |
| CASTELLON | 134 | 99,3 % |
| VALENCIA | 263 | 98,9 % |
| COMUNITAT | 538 | 99,3 % |

| ÁMBITO | PROYECTOS FINANCIADOS | IMPORTE | TOTAL EMPLEOS | EMP.NUEVA CREACIÓN | OTROS EMPLEOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALICANTE | 913 | 208.718.879 | 16.228 | 7.047 | 9.181 |
| CASTELLON | 339 | 70.033.664 | 4.993 | 2.035 | 2.958 |
| VALENCIA | 1.250 | 297.988.903 | 22.316 | 11.267 | 11.049 |
| COMUNITAT | 2.502 | 576.741.446 | 43.537 | 20.349 | 23.188 |

- A fecha de hoy ya se han financiado proyectos en el 99,3 % de los municipios solo quedan 4 municipios de toda la Comunitat por recibir financiación: 1 en la provincia de Castellón y 3 en la provincia de Valencia.

- Ya se han financiado 2.502 proyectos, el 98,6 % del total de los presentados por los municipios de la Comunitat Valenciana.

- De esta forma, ya se ha transferido a las cuentas de los Ayuntamientos más de 576 millones de euros, equivalente al 70 % del coste total de dichos proyectos.

- El total de empleos que se generan con estos 2.502 proyectos es de 43.537 empleos, 20.349 de ellos de nueva creación. Así pues, el 46,7 % son puestos de trabajo de nueva creación.

- YA se está creando más empleo del inicialmente previsto por los ayuntamientos. En concreto un 55,3 % más. MÁS DEL 55 %  DEL INICIALMENTE PREVISTO.

- Los empleos inicialmente previstos para todos los proyectos eran 28.026, y con los proyectos ya iniciados, a fecha de hoy, ya se han creado 43.537, faltando aún 36 proyectos por iniciar su ejecución.

- A estos datos se debe añadir la generación de empleo indirecto que estas obras conllevan que se puede estimar en un 40 %  de puestos de trabajo adicionales.

PROYECTOS YA FINANCIADOS CON EL 100 %.

| ÁMBITO | MUNICIPIOS YA FINANCIADOS | PROYECTOS | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- |
| ALICANTE | 22 | 47 | 638.549 |
| CASTELLON | 10 | 12 | 161.841 |
| VALENCIA | 17 | 36 | 496.043 |
| COMUNITAT | 49 | 95 | 1.296.433 |

IMPORTE TOTAL YA TRANSFERIDO A LOS AYUNTAMIENTOS.

| ÁMBITO | IMPORTE |
| --- | --- |
| ALICANTE | 209.357.428 |
| CASTELLON | 70.195.505 |
| VALENCIA | 298.484.946 |
| COMUNITAT | 578.037.879 |