FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

SITUACIÓN A FECHA 1-10-09

PROYECTOS YA FINANCIADOS CON EL 70 %.

| ÁMBITO | MUNICIPIOS YA FINANCIADOS | % SOBRE EL TOTAL |
| --- | --- | --- |
| ALICANTE | 141 | 100,0 % |
| CASTELLON | 134 | 99,3 % |
| VALENCIA | 263 | 98,9 % |
| COMUNITAT | 538 | 99,3 % |

| ÁMBITO | PROYECTOS FINANCIADOS | IMPORTE | TOTAL EMPLEOS | EMP.NUEVA CREACIÓN | OTROS EMPLEOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALICANTE | 915 | 208.887.812 | 16.249 | 7.054 | 9.195 |
| CASTELLON | 339 | 70.033.664 | 4.993 | 2.035 | 2.958 |
| VALENCIA | 1.253 | 299.180.310 | 22.393 | 11.330 | 11.063 |
| COMUNITAT | 2.507 | 578.101.786 | 43.635 | 20.419 | 23.216 |

- A fecha de hoy ya se han financiado proyectos en el 99,3 % de los municipios solo quedan 4 municipios de toda la Comunitat por recibir financiación: 1 en la provincia de Castellón y 3 en la provincia de Valencia.

- Ya se han financiado 2.507 proyectos, el 98,8 % del total de los presentados por los municipios de la Comunitat Valenciana.

- De esta forma, ya se ha transferido a las cuentas de los Ayuntamientos más de 578 millones de euros, equivalente al 70 % del coste total de dichos proyectos.

- El total de empleos que se generan con estos 2.507 proyectos es de 43.635 empleos, 20.419 de ellos de nueva creación. Así pues, el 46,8 % son puestos de trabajo de nueva creación.

- YA se está creando más empleo del inicialmente previsto por los ayuntamientos. En concreto un 55,7 % más. MÁS DEL 55 %  DEL INICIALMENTE PREVISTO.

- Los empleos inicialmente previstos para todos los proyectos eran 28.026, y con los proyectos ya iniciados, a fecha de hoy, ya se han creado 43.635, faltando aún 31 proyectos por iniciar su ejecución.

- A estos datos se debe añadir la generación de empleo indirecto que estas obras conllevan que se puede estimar en un 40 %  de puestos de trabajo adicionales.

PROYECTOS YA FINANCIADOS CON EL 100 %.

| ÁMBITO | MUNICIPIOS YA FINANCIADOS | PROYECTOS | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- |
| ALICANTE | 31 | 74 | 1.198.676 |
| CASTELLON | 11 | 14 | 249.723 |
| VALENCIA | 30 | 59 | 904.523 |
| COMUNITAT | 72 | 147 | 2.352.922 |

IMPORTE TOTAL YA TRANSFERIDO A LOS AYUNTAMIENTOS.

| ÁMBITO | IMPORTE |
| --- | --- |
| ALICANTE | 210.086.488 |
| CASTELLON | 70.283.387 |
| VALENCIA | 300.084.833 |
| COMUNITAT | 580.454.708 |