FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

SITUACIÓN A FECHA 6-11-09

PROYECTOS YA FINANCIADOS CON EL 70 %.

| ÁMBITO | MUNICIPIOS YA FINANCIADOS | % SOBRE EL TOTAL |
| --- | --- | --- |
| ALICANTE | 141 | 100,0 % |
| CASTELLON | 134 | 99,3 % |
| VALENCIA | 264 | 99,3 % |
| COMUNITAT | 539 | 99,5 % |

| ÁMBITO | PROYECTOS FINANCIADOS | IMPORTE | TOTAL EMPLEOS | EMP.NUEVA CREACIÓN | OTROS EMPLEOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALICANTE | 916 | 209.134.660 | 16.262 | 7.062 | 9.200 |
| CASTELLON | 339 | 70.033.664 | 4.993 | 2.035 | 2.958 |
| VALENCIA | 1.265 | 300.774.797 | 22.488 | 11.397 | 11.091 |
| COMUNITAT | 2.520 | 579.943.121 | 43.743 | 20.494 | 23.249 |

- A fecha de hoy ya se han financiado proyectos en el 99,5 % de los municipios solo quedan 3 municipios de toda la Comunitat por recibir financiación: 1 en la provincia de Castellón y 2 en la provincia de Valencia.

- Ya se han financiado 2.520 proyectos, el 99,3 % del total de los presentados por los municipios de la Comunitat Valenciana.

- De esta forma, ya se ha transferido a las cuentas de los Ayuntamientos casi 580 millones de euros, equivalente al 70 % del coste total de dichos proyectos.

- El total de empleos que se generan con estos 2.520 proyectos es de 43.743 empleos, 20.494 de ellos de nueva creación. Así pues, el 46,9 % son puestos de trabajo de nueva creación.

- YA se está creando más empleo del inicialmente previsto por los ayuntamientos. En concreto un 56,1 % más. MÁS DEL 56 %  DEL INICIALMENTE PREVISTO.

- Los empleos inicialmente previstos para todos los proyectos eran 28.026, y con los proyectos ya iniciados, a fecha de hoy, ya se han creado 43.743, faltando aún 18 proyectos por iniciar su ejecución.

- A estos datos se debe añadir la generación de empleo indirecto que estas obras conllevan que se puede estimar en un 40 %  de puestos de trabajo adicionales.

PROYECTOS YA FINANCIADOS CON EL 100 %.

| ÁMBITO | MUNICIPIOS YA FINANCIADOS | PROYECTOS | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- |
| ALICANTE | 47 | 130 | 2.319.912 |
| CASTELLON | 26 | 45 | 706.917 |
| VALENCIA | 52 | 128 | 2.228.356 |
| COMUNITAT | 125 | 303 | 5.255.185 |

IMPORTE TOTAL YA TRANSFERIDO A LOS AYUNTAMIENTOS.

| ÁMBITO | IMPORTE |
| --- | --- |
| ALICANTE | 211.454.572 |
| CASTELLON | 70.740.581 |
| VALENCIA | 303.003.153 |
| COMUNITAT | 585.198.306 |

FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPALES

PROYECTOS ADJUDICADOS

| ÁMBITO | PLAN DE INVERSION PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS GENERALITAT | FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL GOBIERNO DE ESPAÑA |
| --- | --- | --- |
| COMUNITAT | 94 | 2.520 |

MUNICIPIOS CON PROYECTOS ADJUDICADOS

| ÁMBITO | PLAN DE INVERSION PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS GENERALITAT | FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL GOBIERNO DE ESPAÑA |
| --- | --- | --- |
| COMUNITAT | 66 (12,2 %) | 539 (99,5 %) |